# OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

Gospodarskim subjektom je voljo tudi elektronska verzija tega dela razpisne dokumentacije, ki omogoča vpisovanje.

Poleg obrazcev v nadaljevanju gospodarski subjekti izpolnijo tudi PONUDBENI PREDRAČUN (POPIS DEL), ki je pripravljen v *.xls obliki datoteke in ESPD obrazec, ki je pripravljen v .*xml obliki datoteke.

| Obrazec: |  |
| --- | --- |
| ## PONUDBA |  |

Projekt:	NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA C – 2. faza

Naročnik:	OBČINA GORNJA RADGONA, Partizanska cesta 13, Sl--9250 Gornja Radgona,

OBČINA APAČE, Apače 42b, Sl—9253 Apače,

OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI, Ulica Bratka Krefta 14, Sl—9244 Sveti Jurij ob Ščavnici

Številka ponudbe:

Ponudbo oddajamo (ustrezno označite):

☐ Samostojna ponudba

☐ Skupna ponudba (s partnerji)

| Ponudbo oddajamo za (ustrezno označite sklope za katere oddajate ponudbo): | ☐ SKLOP 1 ☐ SKLOP 2 ☐ SKLOP 3 ☐ SKLOP 4 |
| --- | --- |

##### PoNUDNIK / vodilnI PARTNER V PRIMERU SKUPNE PONUDBE

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Sedež/naslov ponudnika: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |

##### SKUPNA PONUDBA

Pri javnem naročilu poleg vodilnega partnerja sodelujejo naslednji partnerji:

Naziv in naslov partnerja v skupni ponudbi za SKLOP 1:

Opomba: Vrstice zgornje tabele se lahko dodajo, tako da je možen vpis več gospodarskih subjektov.

Naziv in naslov partnerja v skupni ponudbi za SKLOP 2:

Opomba: Vrstice zgornje tabele se lahko dodajo, tako da je možen vpis več gospodarskih subjektov.

Naziv in naslov partnerja v skupni ponudbi za SKLOP 3:

Opomba: Vrstice zgornje tabele se lahko dodajo, tako da je možen vpis več gospodarskih subjektov.

Naziv in naslov partnerja v skupni ponudbi za SKLOP 4:

Opomba: Vrstice zgornje tabele se lahko dodajo, tako da je možen vpis več gospodarskih subjektov.

##### PONUDBA S PODIZVAJALCI

Pri javnem naročilu bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

| SKLOP 1: Naziv in naslov podizvajalca | Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo (DA/NE) |
| --- | --- |

Opomba: Vrstice zgornje tabele se lahko dodajo, tako da je možen vpis več gospodarskih subjektov.

| SKLOP 2: Naziv in naslov podizvajalca | Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo (DA/NE) |
| --- | --- |

Opomba: Vrstice zgornje tabele se lahko dodajo, tako da je možen vpis več gospodarskih subjektov.

| SKLOP 3: Naziv in naslov podizvajalca | Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo (DA/NE) |
| --- | --- |

Opomba: Vrstice zgornje tabele se lahko dodajo, tako da je možen vpis več gospodarskih subjektov.

| SKLOP 4: Naziv in naslov podizvajalca | Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo (DA/NE) |
| --- | --- |

Opomba: Vrstice zgornje tabele se lahko dodajo, tako da je možen vpis več gospodarskih subjektov.

POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM, ki so zahtevali neposredna plačila:

Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje naše obveznosti do podizvajalcev, ki smo jih kot ponudnik navedli v zgornji tabeli, in označili, da so podali zahtevo za neposredno plačilo.

Izrecno izjavljamo, da smo seznanjeni z dejstvom, da v kolikor ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev, ima naročnik iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih ponudnik ni priglasil, čeprav je v času oddaje ponudbe podizvajalsko razmerje že potekalo.

##### KONTAKTNA OSEBA (za to pONUDBO)

| Ime: |  |
| --- | --- |
| Telefon: |  |
| Elektronska pošta: |  |

##### PONUDBENA IZJAVA

Podpisani tukaj izjavljamo, da:

- nudimo izvedbo del v skladu s pogoji dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in predpisanimi pogoji in časovnimi omejitvami, brez rezerve in omejitev za projekt

NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA C – 2. faza

- je cena naše ponudbe:

SKLOP 1:

| Ponudbena cena brez DDV |  | EUR |
| --- | --- | --- |
| DDV 22 % |  | EUR |
| Ponudbena cena z DDV |  | EUR |

SKLOP 2:

| Ponudbena cena brez DDV |  | EUR |
| --- | --- | --- |
| DDV 22 % |  | EUR |
| Ponudbena cena z DDV |  | EUR |

SKLOP 3:

| Ponudbena cena brez DDV |  | EUR |
| --- | --- | --- |
| DDV 22 % |  | EUR |
| Ponudbena cena z DDV |  | EUR |

SKLOP 4:

| Ponudbena cena brez DDV |  | EUR |
| --- | --- | --- |
| DDV 22 % |  | EUR |
| Ponudbena cena z DDV |  | EUR |

Izjavljamo, da:

- veljavnost naše ponudbe je 7 mesecev šteto od roka za prejem ponudb

- bomo, če bo naša ponudba sprejeta, priskrbeli zavarovanje za dobro izvedbo skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in vsa druga zahtevana zavarovanja posla;

- v primeru, da oddajamo ponudbo partnerjev v skupnem nastopu kot vodilni partner v skupni ponudbi potrjujemo, da so vsi partnerji neomejeno solidarno odgovorni za izvedbo del in da je vodilni partner pooblaščen za sprejemanje obveznosti in navodil za in v imenu vsakega in vseh partnerjev;

- v primeru, da oddajamo ponudbo partnerjev v skupnem nastopu kot vodilni partner v skupni ponudbi potrjujemo, da smo pooblaščeni za podpis in oddajo ponudbe v imenu vseh partnerjev v skupni ponudbi;

- v primeru, da uporabljamo zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, v skladu s tretjim odstavkom 81. člena ZJN-3, potrjujemo, da smo skupaj s temi subjekti solidarno odgovorni za izvedbo javnega naročila;

- v celoti sprejemamo pogoje naročnika, navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev;

- stroški za pripravo in oddajo ponudbe bremenijo ponudnika;

- se zavedamo, da predmetni projekt kandidira za pridobitev evropskih sredstev, in da si naročnik pridržuje pravico, da pogodbe z izbranim izvajalcem ne sklene v kolikor za projekt ne bodo pridobljena evropska sredstva;

- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila, kar velja tudi v primeru odstopa naročnika od izvedbe javnega naročila pred sklenitvijo pogodbe;

- bomo ves čas izvajanja pogodbe (v kolikor nam bo predmetno javno naročilo dodeljeno) zagotavljali vse zaveze iz vsakokratne veljavne Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti z enakimi pravicami za zaposlene, kot jih imajo zaposleni pri zavezancih Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti;

- soglašamo s pogoji za dodelitev in izvedbo predmetnega javnega naročila ter izjavljamo, da:

- smo proučili dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in da se v celoti strinjamo z vsebino;

- se strinjamo z vsemi določili, zahtevami in pogoji dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

- se zavezujemo, da bomo v primeru izbora naše ponudbe, delo opravili v skladu z tehničnimi specifikacijami in zahtevami naročnika;

- razumemo, da se naročnik ne obvezuje sprejeti katerokoli ponudbo, ki jo je prejel;

- v predloženih dokumentih nismo podali neresničnih ali zavajajočih podatkov in da vsi podatki navedeni v ponudbi ustrezajo dejanskemu stanju;

- lahko naročnik nenapovedano preveri v ponudbeni dokumentaciji navedene podatke;

- bomo naročniku poravnali vso škodo, ki bi jo povzročili, če bi se v postopku oddaje in izvajanja javnega naročila ugotovilo, da so v ponudbeni dokumentaciji navedeni podatki neresnični ali zavajajoči;

- smo pri sestavi ponudbe (in bomo pri izvedbi naročila, če bomo izbrani) upoštevali vse obveznosti, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje in drugih veljavnih obvezujočih predpisov, vključno z določili Zakona o varnosti in zdravju pri delu ter drugih predpisov v zvezi z delovnimi pogoji in s področja zaposlovanja, ki veljajo v Republiki Sloveniji;

- razumemo in soglašamo, da naročnik s tem javnim naročilom ni obvezan, da nadaljuje s postopkom izbire izvajalca. V primeru, da bo storil tako, do nas ne bo imel nobenih obveznosti niti obratno.

Priloga in sestavni del tega obrazca:

- Dodatek k ponudbi;

- Ponudbeni predračun (popis del) v *.xls obliki datoteke.

Ponudnik:

Ime in priimek:

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis: ___________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum:

DODATEK K PONUDBI – SKLOP 1

| Javno naročilo: | NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA C – 2. faza: SKLOP 1 – VODNI VIR IN TRANSPORTNI VODOVOD |
| --- | --- |

Opomba: Ponudnike prosimo, da izpolnijo prazna mesta v dodatku k ponudbi

|  | Podčleni splošnih ali posebnih FIDIC pogojev |  |
| --- | --- | --- |
| Ime, naslov in elektronska pošta naročnika | 1.1.2.2 1.3 | OBČINA GORNJA RADGONA Partizanska cesta 13 Sl--9250 Gornja Radgona obcina@gor-radgona.si OBČINA APAČE Apače 42b Sl—9253 Apače info@obcina-apace.si OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI Ulica Bratka Krefta 14 Sl—9244 Sveti Jurij ob Ščavnici obcina@sveti-jurij.si |
| Ime, naslov in elektronska pošta izvajalca | 1.1.2.3 1.3 |  |
| Ime, naslov in elektronska pošta inženirja | 1.1.2.4 1.3 | Določeno pred podpisom pogodbe |
| Posredniški organ | 1.1.2.11 1.3 | Ministrstvo za okolje in prostor |
| Organ za potrjevanje | 1.1.2.12 1.3 | Ministrstvo za finance, Sektor za upravljanje s sredstvi EU/PO |
| Organ upravljanja | 1.1.2.13 1.3 | Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko |
| Rok za dokončanje del (od Datuma začetka do izdaje Potrdila o prevzemu) | 1.1.3.3 8.4 | 610 dni |
| Rok za reklamacijo napak (od izdaje Potrdila o prevzemu do izdaje Potrdila o izvedbi) | 1.1.3.7 | 120 dni |
| Garancijski rok za odpravo napak in pomanjkljivosti (od izdaje Potrdila o izvedbi) | 1.1.3.10 | 3 leta |
| Elektronski prenosni sistemi | 1.3 | elektronska pošta |
| Veljavno pravo | 1.4 | Republika Slovenija |
| Prevladujoči jezik | 1.4 | Slovenski jezik |
| Sporazumevalni jezik | 1.4 | Slovenski jezik |
| Rok za dostop na gradbišče | 2.1 | Na dan pričetka del |
| Znesek garancije za dobro izvedbo | 4.2 | 10 % pogodbene vrednosti, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV) |
| Znesek garancije za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku | 4.26 | 5 % pogodbene vrednosti, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV) |
| Rok za obvestilo o nepredvidljivih zmotah, napakah in pomanjkljivostih v Zahtevah naročnika | 1.9 | 14 dni |
| Normalni delovni čas | 6.5 | 07:00 do 17:00 od ponedeljka do sobote |
| Rok od dneva podpisa pogodbe, v katerem mora inženir izdati pisno obvestilo o datumu začetka | 8.1 | Najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe |
| Datum začetka: | 8.1 | Najkasneje 16 dni po podpisu pogodbe |
| Rok za dostavo podrobnega terminskega programa | 8.3 | 14 dni po obvestilu o začetku del |
| Odškodnina za zamude pri delih | 8.7 14.15(b) | 0,5 % končne pogodbene vrednosti, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV), na dan, v EUR. |
| Maksimalni znesek odškodnine za zamudo | 8.7 | 10 % končne pogodbene vrednosti, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV) |
| Minimalni znesek Potrdil o vmesnem plačilu | 14.6 | 10.000,00 EUR brez davka na dodano vrednost (DDV) in zadržanega zneska |
| Odstotek zadržanega zneska | 14.9 | Zadržanega zneska ni |
| Omejitev zadržanega zneska | 14.9 | Zadržanega zneska ni |
| Valuta plačila | 14.15 | EUR (euro) |
| Roki za predložitev zavarovanja | 18.1 | 10 dni po obvestilu o začetku del |
| Minimalni znesek zavarovanja tretje osebe | 18.3 | 100.000,00 EUR brez davka na dodano vrednost (DDV) za nesrečo z neomejenim številom |
| Kraj arbitraže | 20.6 | Ljubljana |

Ime in priimek:

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis: ___________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum:

DODATEK K PONUDBI – SKLOP 2

| Javno naročilo: | NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA C – 2. faza: SKLOP 2 – OBČINA APAČE |
| --- | --- |

|  | Podčleni splošnih ali posebnih FIDIC pogojev |  |
| --- | --- | --- |
| Ime, naslov in elektronska pošta naročnika | 1.1.2.2 1.3 | OBČINA GORNJA RADGONA Partizanska cesta 13 Sl--9250 Gornja Radgona obcina@gor-radgona.si OBČINA APAČE Apače 42b Sl—9253 Apače info@obcina-apace.si |
| Ime, naslov in elektronska pošta izvajalca | 1.1.2.3 1.3 |  |
| Ime, naslov in elektronska pošta inženirja | 1.1.2.4 1.3 | Določeno pred podpisom pogodbe |
| Posredniški organ | 1.1.2.11 1.3 | Ministrstvo za okolje in prostor |
| Organ za potrjevanje | 1.1.2.12 1.3 | Ministrstvo za finance, Sektor za upravljanje s sredstvi EU/PO |
| Organ upravljanja | 1.1.2.13 1.3 | Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko |
| Rok za dokončanje del (od Datuma začetka do izdaje Potrdila o prevzemu) | 1.1.3.3 8.4 | 610 dni |
| Rok za reklamacijo napak (od izdaje Potrdila o prevzemu do izdaje Potrdila o izvedbi) | 1.1.3.7 | 120 dni |
| Garancijski rok za odpravo napak in pomanjkljivosti (od izdaje Potrdila o izvedbi) | 1.1.3.10 | 3 leta |
| Elektronski prenosni sistemi | 1.3 | elektronska pošta |
| Veljavno pravo | 1.4 | Republika Slovenija |
| Prevladujoči jezik | 1.4 | Slovenski jezik |
| Sporazumevalni jezik | 1.4 | Slovenski jezik |
| Rok za dostop na gradbišče | 2.1 | Na dan pričetka del |
| Znesek garancije za dobro izvedbo | 4.2 | 10 % pogodbene vrednosti, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV) |
| Znesek garancije za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku | 4.26 | 5 % pogodbene vrednosti, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV) |
| Rok za obvestilo o nepredvidljivih zmotah, napakah in pomanjkljivostih v Zahtevah naročnika | 1.9 | 14 dni |
| Normalni delovni čas | 6.5 | 07:00 do 17:00 od ponedeljka do sobote |
| Rok od dneva podpisa pogodbe, v katerem mora inženir izdati pisno obvestilo o datumu začetka | 8.1 | Najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe |
| Datum začetka: | 8.1 | Najkasneje 16 dni po podpisu pogodbe |
| Rok za dostavo podrobnega terminskega programa | 8.3 | 14 dni po obvestilu o začetku del |
| Odškodnina za zamude pri delih | 8.7 14.15(b) | 0,5 % končne pogodbene vrednosti, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV), na dan, v EUR. |
| Maksimalni znesek odškodnine za zamudo | 8.7 | 10 % končne pogodbene vrednosti, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV) |
| Minimalni znesek Potrdil o vmesnem plačilu | 14.6 | 10.000,00 EUR brez davka na dodano vrednost (DDV) in zadržanega zneska |
| Odstotek zadržanega zneska | 14.9 | Zadržanega zneska ni |
| Omejitev zadržanega zneska | 14.9 | Zadržanega zneska ni |
| Valuta plačila | 14.15 | EUR (euro) |
| Roki za predložitev zavarovanja | 18.1 | 10 dni po obvestilu o začetku del |
| Minimalni znesek zavarovanja tretje osebe | 18.3 | 100.000,00 EUR brez davka na dodano vrednost (DDV) za nesrečo z neomejenim številom |
| Kraj arbitraže | 20.6 | Ljubljana |

Ime in priimek:

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis: ___________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum:

DODATEK K PONUDBI – SKLOP 3

| Javno naročilo: | NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA C – 2. faza: SKLOP 3 – OBČINA GORNJA RADGONA |
| --- | --- |

|  | Podčleni splošnih ali posebnih FIDIC pogojev |  |
| --- | --- | --- |
| Ime, naslov in elektronska pošta naročnika | 1.1.2.2 1.3 | OBČINA GORNJA RADGONA Partizanska cesta 13 Sl--9250 Gornja Radgona obcina@gor-radgona.si |
| Ime, naslov in elektronska pošta izvajalca | 1.1.2.3 1.3 |  |
| Ime, naslov in elektronska pošta inženirja | 1.1.2.4 1.3 | Določeno pred podpisom pogodbe |
| Posredniški organ | 1.1.2.11 1.3 | Ministrstvo za okolje in prostor |
| Organ za potrjevanje | 1.1.2.12 1.3 | Ministrstvo za finance, Sektor za upravljanje s sredstvi EU/PO |
| Organ upravljanja | 1.1.2.13 1.3 | Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko |
| Rok za dokončanje del (od Datuma začetka do izdaje Potrdila o prevzemu) | 1.1.3.3 8.4 | 610 dni |
| Rok za reklamacijo napak (od izdaje Potrdila o prevzemu do izdaje Potrdila o izvedbi) | 1.1.3.7 | 120 dni |
| Garancijski rok za odpravo napak in pomanjkljivosti (od izdaje Potrdila o izvedbi) | 1.1.3.10 | 3 leta |
| Elektronski prenosni sistemi | 1.3 | elektronska pošta |
| Veljavno pravo | 1.4 | Republika Slovenija |
| Prevladujoči jezik | 1.4 | Slovenski jezik |
| Sporazumevalni jezik | 1.4 | Slovenski jezik |
| Rok za dostop na gradbišče | 2.1 | Na dan pričetka del |
| Znesek garancije za dobro izvedbo | 4.2 | 10 % pogodbene vrednosti, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV) |
| Znesek garancije za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku | 4.26 | 5 % pogodbene vrednosti, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV) |
| Rok za obvestilo o nepredvidljivih zmotah, napakah in pomanjkljivostih v Zahtevah naročnika | 1.9 | 14 dni |
| Normalni delovni čas | 6.5 | 07:00 do 17:00 od ponedeljka do sobote |
| Rok od dneva podpisa pogodbe, v katerem mora inženir izdati pisno obvestilo o datumu začetka | 8.1 | Najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe |
| Datum začetka: | 8.1 | Najkasneje 16 dni po podpisu pogodbe |
| Rok za dostavo podrobnega terminskega programa | 8.3 | 14 dni po obvestilu o začetku del |
| Odškodnina za zamude pri delih | 8.7 14.15(b) | 0,5 % končne pogodbene vrednosti, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV), na dan, v EUR. |
| Maksimalni znesek odškodnine za zamudo | 8.7 | 10 % končne pogodbene vrednosti, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV) |
| Minimalni znesek Potrdil o vmesnem plačilu | 14.6 | 10.000,00 EUR brez davka na dodano vrednost (DDV) in zadržanega zneska |
| Odstotek zadržanega zneska | 14.9 | Zadržanega zneska ni |
| Omejitev zadržanega zneska | 14.9 | Zadržanega zneska ni |
| Valuta plačila | 14.15 | EUR (euro) |
| Roki za predložitev zavarovanja | 18.1 | 10 dni po obvestilu o začetku del |
| Minimalni znesek zavarovanja tretje osebe | 18.3 | 100.000,00 EUR brez davka na dodano vrednost (DDV) za nesrečo z neomejenim številom |
| Kraj arbitraže | 20.6 | Ljubljana |

Ime in priimek:

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis: ___________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum:

DODATEK K PONUDBI – SKLOP 4

| Javno naročilo: | NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA C – 2. faza: SKLOP 4 – OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI |
| --- | --- |

|  | Podčleni splošnih ali posebnih FIDIC pogojev |  |
| --- | --- | --- |
| Ime, naslov in elektronska pošta naročnika | 1.1.2.2 1.3 | OBČINA GORNJA RADGONA Partizanska cesta 13 Sl--9250 Gornja Radgona obcina@gor-radgona.si OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI Ulica Bratka Krefta 14 Sl—9244 Sveti Jurij ob Ščavnici obcina@sveti-jurij.si |
| Ime, naslov in elektronska pošta izvajalca | 1.1.2.3 1.3 |  |
| Ime, naslov in elektronska pošta inženirja | 1.1.2.4 1.3 | Določeno pred podpisom pogodbe |
| Posredniški organ | 1.1.2.11 1.3 | Ministrstvo za okolje in prostor |
| Organ za potrjevanje | 1.1.2.12 1.3 | Ministrstvo za finance, Sektor za upravljanje s sredstvi EU/PO |
| Organ upravljanja | 1.1.2.13 1.3 | Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko |
| Rok za dokončanje del (od Datuma začetka do izdaje Potrdila o prevzemu) | 1.1.3.3 8.4 | 610 dni |
| Rok za reklamacijo napak (od izdaje Potrdila o prevzemu do izdaje Potrdila o izvedbi) | 1.1.3.7 | 120 dni |
| Garancijski rok za odpravo napak in pomanjkljivosti (od izdaje Potrdila o izvedbi) | 1.1.3.10 | 3 leta |
| Elektronski prenosni sistemi | 1.3 | elektronska pošta |
| Veljavno pravo | 1.4 | Republika Slovenija |
| Prevladujoči jezik | 1.4 | Slovenski jezik |
| Sporazumevalni jezik | 1.4 | Slovenski jezik |
| Rok za dostop na gradbišče | 2.1 | Na dan pričetka del |
| Znesek garancije za dobro izvedbo | 4.2 | 10 % pogodbene vrednosti, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV) |
| Znesek garancije za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku | 4.26 | 5 % pogodbene vrednosti, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV) |
| Rok za obvestilo o nepredvidljivih zmotah, napakah in pomanjkljivostih v Zahtevah naročnika | 1.9 | 14 dni |
| Normalni delovni čas | 6.5 | 07:00 do 17:00 od ponedeljka do sobote |
| Rok od dneva podpisa pogodbe, v katerem mora inženir izdati pisno obvestilo o datumu začetka | 8.1 | Najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe |
| Datum začetka: | 8.1 | Najkasneje 16 dni po podpisu pogodbe |
| Rok za dostavo podrobnega terminskega programa | 8.3 | 14 dni po obvestilu o začetku del |
| Odškodnina za zamude pri delih | 8.7 14.15(b) | 0,5 % končne pogodbene vrednosti, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV), na dan, v EUR. |
| Maksimalni znesek odškodnine za zamudo | 8.7 | 10 % končne pogodbene vrednosti, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV) |
| Minimalni znesek Potrdil o vmesnem plačilu | 14.6 | 10.000,00 EUR brez davka na dodano vrednost (DDV) in zadržanega zneska |
| Odstotek zadržanega zneska | 14.9 | Zadržanega zneska ni |
| Omejitev zadržanega zneska | 14.9 | Zadržanega zneska ni |
| Valuta plačila | 14.15 | EUR (euro) |
| Roki za predložitev zavarovanja | 18.1 | 10 dni po obvestilu o začetku del |
| Minimalni znesek zavarovanja tretje osebe | 18.3 | 100.000,00 EUR brez davka na dodano vrednost (DDV) za nesrečo z neomejenim številom |
| Kraj arbitraže | 20.6 | Ljubljana |

Ime in priimek:

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis: ___________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum:

| Obrazec: |  |
| --- | --- |
| ## POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE |  |

Spodaj podpisani _______________________________ (ime in priimek) kot zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:

_____________________________________________________________ (podatki o gospodarskem subjektu)

pooblaščam ____________________________ (navesti osebo), da v našem imenu podpiše ponudbo oziroma ponudbeno dokumentacijo za javno naročilo NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA C – 2. faza.

Podatki o pooblaščeni osebi za podpis ponudbe:

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| Podpis pooblaščene osebe: |  |

To pooblastilo velja za (ustrezno označite):

☐ SKLOP 1

☐ SKLOP 2

☐ SKLOP 3

☐ SKLOP 4

V primeru ponudbe skupine ponudnikov: Izjavljamo, da je vodilni partner v skupni ponudbi pooblaščen, da v našem imenu podpiše ponudbo za predmetno javno naročilo in v našem imenu odda skupno ponudbo ter morebitno drugo dokumentacijo vezano na skupno ponudbo (pojasnila, dopolnitve ponudbe, …) preko sistema e-JN. Prav tako pooblaščamo _______________________________ (navesti naziv vodilnega ponudnika) oz. v njenem/njegovem imenu ___________________________ (navesti kontaktno osebo za ponudbo) za komunikacijo z naročnikom v vseh fazah postopka oddaje javnega naročila.

Kraj in datum:      	Ime in priimek:

(oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu gospodarskega subjekta)

Žig:	Podpis: _______________________________

(oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu gospodarskega subjekta)

| Obrazec: |  |
| --- | --- |
| ## PODATKI O PONUDBENI CENI |  |

Ponudnik izpolni ta obrazec v delih, ki se nanašajo na sklop, ki ga ponuja. V kolikor ponudnik ponuja več sklopov se obrazec izpolni za vse sklope, ki jih ponudnik ponuja.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN naloži ta obrazec v razdelek »Predračun« v *.pdf obliki datoteke, ta obrazec pa bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

SKLOP 1

| Ponudnik (navesti naziv in naslov ponudnika oz. v primeru skupne ponudbe vodilnega ponudnika): |  |
| --- | --- |
| Partnerji v skupnem nastopu (samo v primeru skupne ponudbe): |  |

Cena naše ponudbe, izračunana na podlagi Ponudbenega predračuna, za SKLOP 1 je:

| Ponudbena cena brez DDV: |  |
| --- | --- |
| Vrednost DDV: |  |
| Ponudbena cena z DDV: |  |

SKLOP 2

| Ponudnik (navesti naziv in naslov ponudnika oz. v primeru skupne ponudbe vodilnega ponudnika): |  |
| --- | --- |
| Partnerji v skupnem nastopu (samo v primeru skupne ponudbe, navesti naziv in naslov vseh partnerjev): |  |

Cena naše ponudbe, izračunana na podlagi Ponudbenega predračuna, za SKLOP 2 je:

| Ponudbena cena brez DDV: |  |
| --- | --- |
| Vrednost DDV: |  |
| Ponudbena cena z DDV: |  |

SKLOP 3

| Ponudnik (navesti naziv in naslov ponudnika oz. v primeru skupne ponudbe vodilnega ponudnika): |  |
| --- | --- |
| Partnerji v skupnem nastopu (samo v primeru skupne ponudbe, navesti naziv in naslov vseh partnerjev): |  |

Cena naše ponudbe, izračunana na podlagi Ponudbenega predračuna, za SKLOP 3 je:

| Ponudbena cena brez DDV: |  |
| --- | --- |
| Vrednost DDV: |  |
| Ponudbena cena z DDV: |  |

SKLOP 4

| Ponudnik (navesti naziv in naslov ponudnika oz. v primeru skupne ponudbe vodilnega ponudnika): |  |
| --- | --- |
| Partnerji v skupnem nastopu (samo v primeru skupne ponudbe, navesti naziv in naslov vseh partnerjev): |  |

Cena naše ponudbe, izračunana na podlagi Ponudbenega predračuna, za SKLOP 3 je:

| Ponudbena cena brez DDV: |  |
| --- | --- |
| Vrednost DDV: |  |
| Ponudbena cena z DDV: |  |

Kraj in datum:	     				Ponudnik:

Ime in priimek:

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis: ___________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Žig:

| Obrazec: |  |
| --- | --- |
| ## REŽIJSKI CENIKI |  |

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |

Režijski cenik velja za (ustrezno označite):

☐ SKLOP 1

☐ SKLOP 2

☐ SKLOP 3

☐ SKLOP 4

Ponudnik poda cene na enoto v vse postavke režijskega cenika. Režijski ceniki veljajo le za dodatna dela izven obsega del, ki so predmet javnega naročila. V primeru, da ponudnik posamezne postavke ne bo izpolnil se šteje da cena te postavke 0 EUR.

1. Režijski cenik - delovna sila

| Post. št. | Opis | Enota | Znesek v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Nekvalificiran (NK) | h |  |
| 1.2 | Polkvalificiran (PK) | h |  |
| 1.3 | Kvalificiran (KV) | h |  |
| 1.4 | Srednješolska izobrazba (VKV) | h |  |
| 1.5 | Visoka strokovna šola (VSŠ) | h |  |
| 1.6 | Univerzitetni dipl. inž. (UNI) | h |  |

2. Režijski cenik - materiali

| Post. št. | Opis | Enota | Znesek v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Pesek | t |  |
| 2.2 | Mivka | m3 |  |
| 2.3 | Beton C8/10 | m3 |  |
| 2.4 | Beton C12/15 | m3 |  |
| 2.5 | Beton C16/20 | m3 |  |
| 2.6 | Beton C25/30 | m3 |  |
| 2.7 | Beton C25/30 vodotesen | m3 |  |
| 2.8 | Malta MG II + III | m3 |  |
| 2.9 | Armaturno jeklo palice | kg |  |
| 2.10 | Armaturno jeklo mreže | kg |  |
| 2.11 | Bitugramoz z vgradnjo 7 cm | m2 |  |
| 2.12 | Asfalt-beton z vgradnjo 3 cm | m2 |  |
| 2.13 | Tampon z vgradnjo (0-32 mm) | m3 |  |
| 2.14 | Opaž leseni | m2 |  |

3. Režijski cenik - izvajalčeva oprema

| Post. št. | Opis | Enota | Znesek v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Kompresor za zrak | h |  |
| 3.2 | Tovorno vozilo - kiper, nosilnost 10 t | h |  |
| 3.3 | Tovorno vozilo - kiper, nosilnost 20 t | h |  |
| 3.4 | Črpalka za beton na tovornem vozilu | m3 |  |
| 3.5 | Potopna črpalka, 7,5 kW | h |  |
| 3.6 | Avtodvigalo-20 t | h |  |
| 3.7 | Avtodvigalo-40 t | h |  |
| 3.8 | Mešalec betona na vozilu ("hruška") | m3 |  |
| 3.9 | Bager 10 t (0,45m3) | h |  |
| 3.10 | Bager 20 t (1m3) | h |  |
| 3.11 | Valjar 2,5 t | h |  |
| 3.12 | Pnevmatsko kladivo na bagerju (10 t) | h |  |
| 3.13 | Buldožer - 15 t | h |  |
| 3.14 | Opaži kovinski za razpiranje gradbene jame z postavitvijo | m2 |  |

1. Režijski cenik - ostalo

Režijski cenik ostale razpoložljive mehanizacije, ki jo bo izvajalec uporabljal pri izvedbi:

| Post. št. | Opis | Enota | Znesek v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- |

Opomba: število vrstic zgornje tabele se prilagodi glede na podatke, ki jih ponudnik vpiše

Režijski cenik transportov v km:

| Post. št. | Opis | Enota | Znesek v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | km |  |
|  |  | km |  |
|  |  | km |  |
|  |  | km |  |

Opomba: število vrstic zgornje tabele se prilagodi glede na podatke, ki jih ponudnik vpiše

Režijski cenik ročnih izkopov:

| Post. št. | Opis | Enota | Znesek v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | km |  |
|  |  | km |  |
|  |  | km |  |
|  |  | km |  |

Opomba: število vrstic zgornje tabele se prilagodi glede na podatke, ki jih ponudnik vpiše

Cenik strojnih montažnih del

| Post. št. | Opis | Enota | Znesek v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- |

Opomba: število vrstic zgornje tabele se prilagodi glede na podatke, ki jih ponudnik vpiše

Cenik elektro montažnih del

| Post. št. | Opis | Enota | Znesek v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- |

Opomba: število vrstic zgornje tabele se prilagodi glede na podatke, ki jih ponudnik vpiše

Ime in priimek:

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis: ___________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum:

| Obrazec: |  |
| --- | --- |
| ## PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU |  |

V ponudbi za SKLOP 1 nastopamo kot (ustrezno obkrožiti oz. označiti):

- samostojni ponudnik

- vodilni partner

- partner

- podizvajalec

- drug gospodarski subjekt

- ne nastopamo v ponudbi za SKLOP 1

V ponudbi za SKLOP 2 nastopamo kot (ustrezno obkrožiti oz. označiti):

- samostojni ponudnik

- vodilni partner

- partner

- podizvajalec

- drug gospodarski subjekt

- ne nastopamo v ponudbi za SKLOP 2

V ponudbi za SKLOP 3 nastopamo kot (ustrezno obkrožiti oz. označiti):

- samostojni ponudnik

- vodilni partner

- partner

- podizvajalec

- drug gospodarski subjekt

- ne nastopamo v ponudbi za SKLOP 3

V ponudbi za SKLOP 4 nastopamo kot (ustrezno obkrožiti oz. označiti):

- samostojni ponudnik

- vodilni partner

- partner

- podizvajalec

- drug gospodarski subjekt

- ne nastopamo v ponudbi za SKLOP 4

Gospodarski subjekt označi ali je mikro, malo ali srednje podjetje – skladno s Priporočilom Komisije 2003/361/ES z dne 6.5.2003 o opredelitvi mikro, malih in srednje velikih podjetij, ki kot mikro, mala in srednja podjetja opredeljuje podjetja, ki zaposlujejo manj kot 250 delavcev ter katerih letni promet ne presega 50 milijonov EUR ali katerih letna bilančna vsota ne presega 43 milijonov EUR (ustrezno obkrožiti):

- smo MSP

- nismo MSP

| Naziv gospodarskega subjekta: |  |
| --- | --- |
| Sedež/naslov gospodarskega subjekta: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Telefonska številka: |  |
| E-pošta: |  |
| Pooblaščena oseba za podpis v imenu gospodarskega subjekta: |  |

OSEBE, KI IMAJO V GOSPODARSKEM SUBJEKTU FUNKCIJO ČLANA UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA ORGANA TEGA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA ALI KI IMAJO POOBLASTILA ZA NJEGOVO ZASTOPANJE (KOT NPR. PROKURISTI) ALI ODLOČANJE ALI NADZOR V NJEM:

|  | Ime in priimek osebe | Funkcija |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |

OPOMBA: Ponudnik mora za VSE te osebe v ponudbi priložiti pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence  glede kaznivih dejanj iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3.

| Računi gospodarskega subjekta v zadnjih 6 mesecih niso blokirani, na poziv naročnika pa bomo kot potrditev predložili tudi ustrezna dokazila (ustrezno obkrožiti oz. označiti): |  |
| --- | --- |
| DA | NE |

PODATKI O DELU PREVZETEGA JAVNEGA NAROČILA

| Opis dela naročila – vrsta posla in količina, ki jo v zvezi s predmetnim javnim naročilom prevzema gospodarski subjekt: | Vrsta posla:. Količina:. |
| --- | --- |
| Kraj izvedbe: |  |
| Predviden rok izvedbe: |  |
| Vrednost prevzetega dela naročila: | ______________ EUR brez DDV |

V OKVIRU PREDMETNEGA JAVNEGA NAROČILA BOMO OPRAVLJALI DEJAVNOST GRADBENIŠTVA (ustrezno obkrožiti oz. označiti):

DA                                       NE

Izjavljamo, da

- v kolikor nastopamo kot vodilni partner ali partner v skupni ponudbi potrjujemo, da smo neomejeno solidarno odgovorni za izvedbo del in da je vodilni partner pooblaščen za sprejemanje obveznosti in navodil za in v imenu vsakega in vseh partnerjev

- v kolikor ponudnik uporablja naše zmogljivosti v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, potrjujemo, da smo skupaj solidarno odgovorni za izvedbo javnega naročila

- v kolikor ponudnik uporablja naše zmogljivosti v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami potrjujemo, da bomo izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti

- v celoti sprejemamo pogoje naročnika, navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev;

- stroški za pripravo in oddajo ponudbe bremenijo izključno ponudnika;

- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ponudba v kateri nastopamo ne bo izbrana za izvedbo javnega naročila, kar velja tudi v primeru odstopa naročnika od izvedbe javnega naročila pred sklenitvijo pogodbe;

- bomo ves čas izvajanja pogodbe (v kolikor nam bo predmetno javno naročilo dodeljeno) zagotavljali vse zaveze iz vsakokratne veljavne Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti z enakimi pravicami za zaposlene, kot jih imajo zaposleni pri zavezancih Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti;

- soglašamo s pogoji za dodelitev in izvedbo predmetnega javnega naročila ter izjavljamo, da:

- smo proučili dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in da se v celoti strinjamo z vsebino;

- se strinjamo z vsemi določili, zahtevami in pogoji dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

- se zavezujemo, da bomo v primeru izbora naše ponudbe, delo opravili v skladu z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

- razumemo, da se naročnik ne obvezuje sprejeti katerokoli ponudbo, ki jo je prejel;

- v predloženih dokumentih nismo podali neresničnih ali zavajajočih podatkov in da vsi podatki navedeni v ponudbi ustrezajo dejanskemu stanju;

- lahko naročnik nenapovedano preveri v ponudbeni dokumentaciji navedene podatke;

- bomo naročniku poravnali vso škodo, ki bi jo povzročili, če bi se v postopku oddaje in izvajanja javnega naročila ugotovilo, da so v ponudbeni dokumentaciji navedeni podatki neresnični ali zavajajoči;

- bomo pri sestavi ponudbe in izvedbi naročila upoštevali vse obveznosti, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje in drugih veljavnih obvezujočih predpisov, vključno z določili Zakona o varnosti in zdravju pri delu ter drugih predpisov v zvezi z delovnimi pogoji in s področja zaposlovanja, ki veljajo v Republiki Sloveniji;

- razumemo in soglašamo, da naročnik s tem javnim naročilom ni obvezan, da nadaljuje s postopkom izbire izvajalca. V primeru, da bo storil tako, do nas ne bo imel nobenih obveznosti niti obratno.

Ime in priimek:

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu gospodarskega subjekta)

Podpis: __________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu gospodarskega subjekta)

Kraj in datum:

| Obrazec: |  |
| --- | --- |
| ## ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE |  |

(obrazec je potrebno izpolniti in priložiti v ponudbi le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem/podizvajalci)

| Naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Sedež/naslov podizvajalca: |  |
| SKLOP (ustrezno obkrožiti oz. označiti): | ☐ SKLOP 1 ☐ SKLOP 2 ☐ SKLOP 3 ☐ SKLOP 4 |

S podpisom te izjave:

| - Zahtevam | - Ne zahtevam |
| --- | --- |

neposredno plačilo za storitve, izvedene na podlagi predmetnega javnega naročila.

V primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo:

| - Soglašam, | - Ne soglašam, |
| --- | --- |

da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem nastopamo kot podizvajalec), v zvezi z izvedbo predmetnega javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun št. ____________________, in sicer na podlagi izstavljenih računov, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računu, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.

Ime in priimek:

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu podizvajalca)

Podpis: ___________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu podizvajalca)

Kraj in datum:

| Obrazec: |  |
| --- | --- |
| ## POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV – ZA PRAVNE OSEBE |  |

| Naziv gospodarskega subjekta: |  |
| --- | --- |
| Sedež/naslov gospodarskega subjekta: |  |

V zvezi z javnim naročilom NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA C – 2. faza izjavljamo, da naročniku dajemo pooblastilo skladno s 77. členom ZJN-3 in z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila, pridobi podatke, da nam kot gospodarskemu subjektu ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 75. člena ZJN-3.

| Gospodarski subjekt (POLNO IME): |  |
| --- | --- |
| Sedež: |  |
| Poštna številka in kraj: |  |
| Občina sedeža: |  |
| Davčna številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Številka vpisa v sodni register: |  |

Ime in priimek:

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu gospodarskega subjekta)

Podpis: __________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu gospodarskega subjekta)

Kraj in datum:

| Obrazec: |  |
| --- | --- |
| ## POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV – ZA FIZIČNE OSEBE |  |

POOBLASTITELJ,

| ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| ki ima v gospodarskem subjektu: |  |
| matična številka gospodarskega subjekta: |  |

funkcijo člana upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, v zvezi z javnim naročilom NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA C – 2. faza izjavljam, da naročniku dajem pooblastilo skladno s 77. členom ZJN-3 in z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila, pridobi podatke, da mi ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 75. členu ZJN-3.

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Občina rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Ulica (naslov stalnega prebivališča): |  |
| Poštna številka in kraj stalnega prebivališča: |  |
| Državljanstvo: |  |
| Prejšnji priimek: |  |

OPOMBA: obrazec je potrebno izpolniti in predložiti za vse člane upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. Obrazec mora obvezno osebno podpisati član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, na katerega se izjava nanaša.

Ime in priimek:

(pooblastitelja)

Podpis: __________________________________

(pooblastitelja)

Kraj in datum:

| Obrazec: |  |
| --- | --- |
| ## IZJAVA GLEDE EKONOMSKE IN FINANČNE SPOSOBNOSTI |  |

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |

Ponudnik poda to izjavo za sklope, za katere oddaja ponudbo.

1. POGOJ (ekonomska in finančna sposobnost (76. člen ZJN-3)) izpolnjujemo na naslednji način:

| SKLOP 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gospodarski subjekt, ki v ponudbi izpolnjuje pogoj: | 2016 | 2017 | 2018 |
| SKUPAJ |  |  |  |
| POVPREČJE |  |  |  |

Opomba: Vrstice tabele se prilagodijo, tako da omogočijo vpis vseh gospodarskih subjektov, s katerimi ponudnik dokazuje izpolnjevanje pogoja glede letnega prometa.

Gospodarski subjekti, katerih domača valuta ni evro (EUR), pri izpolnjevanju obrazca navedejo valuto v kateri so napisani finančni podatki: _____________________.

| SKLOP 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gospodarski subjekt, ki v ponudbi izpolnjuje pogoj: | 2016 | 2017 | 2018 |
| SKUPAJ |  |  |  |
| POVPREČJE |  |  |  |

Opomba: Vrstice tabele se prilagodijo, tako da omogočijo vpis vseh gospodarskih subjektov, s katerimi ponudnik dokazuje izpolnjevanje pogoja glede letnega prometa.

Gospodarski subjekti, katerih domača valuta ni evro (EUR), pri izpolnjevanju obrazca navedejo valuto v kateri so napisani finančni podatki: _____________________.

| SKLOP 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gospodarski subjekt, ki v ponudbi izpolnjuje pogoj: | 2016 | 2017 | 2018 |
| SKUPAJ |  |  |  |
| POVPREČJE |  |  |  |

Opomba: Vrstice tabele se prilagodijo, tako da omogočijo vpis vseh gospodarskih subjektov, s katerimi ponudnik dokazuje izpolnjevanje pogoja glede letnega prometa.

Gospodarski subjekti, katerih domača valuta ni evro (EUR), pri izpolnjevanju obrazca navedejo valuto v kateri so napisani finančni podatki: _____________________.

| SKLOP 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gospodarski subjekt, ki v ponudbi izpolnjuje pogoj: | 2016 | 2017 | 2018 |
| SKUPAJ |  |  |  |
| POVPREČJE |  |  |  |

Opomba: Vrstice tabele se prilagodijo, tako da omogočijo vpis vseh gospodarskih subjektov, s katerimi ponudnik dokazuje izpolnjevanje pogoja glede letnega prometa.

Gospodarski subjekti, katerih domača valuta ni evro (EUR), pri izpolnjevanju obrazca navedejo valuto v kateri so napisani finančni podatki: _____________________.

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo da so zgoraj navedeni podatki resnični, in da bomo na poziv naročnika dostavili ustrezna dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev vezanih na ekonomsko in finančno sposobnost.

Ime in priimek:

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu gospodarskega subjekta)

Podpis: ___________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu gospodarskega subjekta)

Kraj in datum:

| Obrazec: |  |
| --- | --- |
| ## IZJAVA GLEDE TEHNIČNE IN STROKOVNE SPOSOBNOSTI |  |

1. POGOJ (Tehnična in strokovna sposobnost (76. člen ZJN-3)) izpolnjujemo z naslednjimi referencami:

| SKLOP 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gospodarski subjekt | Naslov projekta/ vrsta del | Naročnik/investitor in kraj izvedbe | Čas izvedbe del (od mesec/leto do mesec/leto) |
|  |  |  | od do |
|  |  |  | od do |
|  |  |  | od do |
| … |  |  | od do |

Opomba: Vrstice zgornje tabele se ustrezno prilagodijo, tako da so lahko vpisani vsi podatki o referencah.

| SKLOP 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gospodarski subjekt | Naslov projekta/ vrsta del | Naročnik/investitor in kraj izvedbe | Čas izvedbe del (od mesec/leto do mesec/leto) |
|  |  |  | od do |
|  |  |  | od do |
|  |  |  | od do |
| … |  |  | od do |

Opomba: Vrstice zgornje tabele se ustrezno prilagodijo, tako da so lahko vpisani vsi podatki o referencah.

| SKLOP 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gospodarski subjekt | Naslov projekta/ vrsta del | Naročnik/investitor in kraj izvedbe | Čas izvedbe del (od mesec/leto do mesec/leto) |
|  |  |  | od do |
|  |  |  | od do |
|  |  |  | od do |
| … |  |  | od do |

Opomba: Vrstice zgornje tabele se ustrezno prilagodijo, tako da so lahko vpisani vsi podatki o referencah.

| SKLOP 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gospodarski subjekt | Naslov projekta/ vrsta del | Naročnik/investitor in kraj izvedbe | Čas izvedbe del (od mesec/leto do mesec/leto) |
|  |  |  | od do |
|  |  |  | od do |
|  |  |  | od do |
| … |  |  | od do |

Opomba: Vrstice zgornje tabele se ustrezno prilagodijo, tako da so lahko vpisani vsi podatki o referencah.

2. POGOJ (Tehnična in strokovna sposobnost (76. člen ZJN-3)) izpolnjujemo z naslednjimi referencami:

| SKLOP 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gospodarski subjekt | Naslov projekta/ vrsta del | Naročnik/investitor in kraj izvedbe | Čas izvedbe del (od mesec/leto do mesec/leto) |
|  |  |  | od do |
|  |  |  | od do |
|  |  |  | od do |
| … |  |  | od do |

Opomba: Vrstice zgornje tabele se ustrezno prilagodijo, tako da so lahko vpisani vsi podatki o referencah.

| SKLOP 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gospodarski subjekt | Naslov projekta/ vrsta del | Naročnik/investitor in kraj izvedbe | Čas izvedbe del (od mesec/leto do mesec/leto) |
|  |  |  | od do |
|  |  |  | od do |
|  |  |  | od do |
| … |  |  | od do |

Opomba: Vrstice zgornje tabele se ustrezno prilagodijo, tako da so lahko vpisani vsi podatki o referencah.

| SKLOP 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gospodarski subjekt | Naslov projekta/ vrsta del | Naročnik/investitor in kraj izvedbe | Čas izvedbe del (od mesec/leto do mesec/leto) |
|  |  |  | od do |
|  |  |  | od do |
|  |  |  | od do |
| … |  |  | od do |

Opomba: Vrstice zgornje tabele se ustrezno prilagodijo, tako da so lahko vpisani vsi podatki o referencah.

| SKLOP 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gospodarski subjekt | Naslov projekta/ vrsta del | Naročnik/investitor in kraj izvedbe | Čas izvedbe del (od mesec/leto do mesec/leto) |
|  |  |  | od do |
|  |  |  | od do |
|  |  |  | od do |
| … |  |  | od do |

Opomba: Vrstice zgornje tabele se ustrezno prilagodijo, tako da so lahko vpisani vsi podatki o referencah.

Priloga: Referenčno potrdilo

S podpisom obrazca soglašamo, da lahko naročnik preveri vse zgoraj navedene podatke pri naročnikih, investitorjih in v uradnih evidencah ter zahteva dodatna dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali naročnikom, obračun, potrdilo o izplačilu ...) o izvedbi referenčnega dela.

Razumemo in soglašamo, da v kolikor bo naročnik z dodatnimi poizvedbami ugotovil, da katera izmed referenc ne izkazuje ne izkazuje kvalitetno opravljenih del (upoštevanje zahtev in pogodbenih določil) ali ne izkazuje izpolnjevanja pogojev v zvezi s tehnično in strokovno sposobnostjo, se takšna referenca ne upošteva.

Ime in priimek:

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis: ___________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum:

| Obrazec: |  |
| --- | --- |
| ## REFERENČNO POTRDILO |  |

| Naziv naročnika: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naslov naročnika: |  |  |
| Kontaktna oseba naročnika: |  |  |
| Kontaktni podatki kontaktne osebe naročnika: | Telefonska številka: | Elektronska pošta: |

Potrjujemo, da je

| Naziv in naslov gospodarskega subjekta |  |
| --- | --- |

za nas uspešno opravil:

| Naziv projekta: |  |
| --- | --- |
| Datum izvedbe (od mesec/leto – do mesec/ leto): |  |
| Skupna vrednost del, ki jih je izvedel gospodarski subjekt (v EUR brez DDV): |  |
| Podatki o projektu (označite oz. izpolnite podatke v zvezi s projektom, tako da bo razvidno izpolnjevanje pogoja/pogojev): |  |

Delo je bilo opravljeno v dogovorjeni kvaliteti, količini in predvidenem roku

Kraj in datum:      	Ime in priimek:

(oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu naročnika)

Žig:	Podpis: _______________________________

(oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu naročnika)

| Obrazec: |  |
| --- | --- |
| ## REFERENČNO POTRDILO PODIZVAJALCA |  |

| Naziv naročnika: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naslov naročnika: |  |  |
| Kontaktna oseba naročnika: |  |  |
| Kontaktni podatki kontaktne osebe naročnika: | Telefonska številka: | Elektronska pošta: |

Potrjujemo, da je

| Naziv in naslov gospodarskega subjekta |  |
| --- | --- |

za nas uspešno opravil:

| Naziv projekta: |  |
| --- | --- |
| Datum izvedbe (od mesec/leto – do mesec/ leto): |  |
| Vrednost del v EUR brez DDV: |  |
| Kratek opis (iz opisa mora biti jasno razvidno izpolnjevanje pogojev): |  |

Delo je bilo opravljeno v dogovorjeni kvaliteti, količini in predvidenem roku.

Kraj in datum:      	Ime in priimek:

(oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu naročnika)

Žig:	Podpis: _______________________________

(oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu naročnika)

| Obrazec: |  |
| --- | --- |
| ## SEZNAM KLJUČNIH KADROV, KI BODO SODELOVALI PRI IZVEDBI |  |

Prosimo, da v obrazec navedete vse ključne kadre, ki bodo izvajali dela, ki so predmet tega javnega naročila in izpolnjujejo pogoje glede strokovne sposobnosti.

| Ime in priimek: | bo v okviru predmetnega javnega naročila opravljal funkcijo (ustrezno navedite funkcijo v katero je nominiran kader, tako da bo jasno in nedvoumno razvidna): | za gospodarski subjekt: | SKLOP |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ☐ SKLOP 1 ☐ SKLOP 2 ☐ SKLOP 3 ☐ SKLOP 4 |
|  |  |  | ☐ SKLOP 1 ☐ SKLOP 2 ☐ SKLOP 3 ☐ SKLOP 4 |
|  |  |  | ☐ SKLOP 1 ☐ SKLOP 2 ☐ SKLOP 3 ☐ SKLOP 4 |
|  |  |  | ☐ SKLOP 1 ☐ SKLOP 2 ☐ SKLOP 3 ☐ SKLOP 4 |
|  |  |  | ☐ SKLOP 1 ☐ SKLOP 2 ☐ SKLOP 3 ☐ SKLOP 4 |
|  |  |  | ☐ SKLOP 1 ☐ SKLOP 2 ☐ SKLOP 3 ☐ SKLOP 4 |
|  |  |  | ☐ SKLOP 1 ☐ SKLOP 2 ☐ SKLOP 3 ☐ SKLOP 4 |
|  |  |  | ☐ SKLOP 1 ☐ SKLOP 2 ☐ SKLOP 3 ☐ SKLOP 4 |
|  |  |  | ☐ SKLOP 1 ☐ SKLOP 2 ☐ SKLOP 3 ☐ SKLOP 4 |
|  |  |  | ☐ SKLOP 1 ☐ SKLOP 2 ☐ SKLOP 3 ☐ SKLOP 4 |
|  |  |  | ☐ SKLOP 1 ☐ SKLOP 2 ☐ SKLOP 3 ☐ SKLOP 4 |

Opomba:Vrstice zgornje tabele se lahko prilagodijo, tako da je omogočen vpis vseh kadrov.

S podpisom predmetnega seznama izjavljamo, da bomo zagotavljali zgoraj navedeni nominirani kader za izvedbo storitev, ki so predmet tega javnega naročila ves čas izvedbe.

Ime in priimek: (oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) Podpis: ________________________________ (oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) Kraj in datum:

| Obrazec: |  |
| --- | --- |
| ## PODATKI O KLJUČNEM KADRU |  |

| FUNKCIJA (ustrezno navedite funkcijo v katero je nominiran kader, tako da bo jasno in nedvoumno razvidna): |  |
| --- | --- |
| SKLOP (za katerega bo opravljal zgoraj navedeno funkcijo): |  |
| Ime in priimek: |  |
| Izobrazba: |  |
| V kolikor je aplikativno vpišite podatke o vpisu v poklicni imenik, in če v kateri: |  |
| Trenutna zaposlitev in funkcija: |  |
| Število let delovnih izkušenj: |  |

| Izpolnjevanje pogojev glede strokovne sposobnosti (v kolikor so za kader predpisani referenčni pogoji): |  |
| --- | --- |
| Naziv in naslov naročnika: |  |
| Kontaktni podatki naročnika: |  |
| Naziv projekta: |  |
| Datum izvedbe (od mesec/leto – do mesec/ leto): |  |
| Kratek opis opravljenih del (iz opisa mora biti jasno razvidno izpolnjevanje pogojev): |  |

| Naziv in naslov naročnika: |  |
| --- | --- |
| Kontaktni podatki naročnika: |  |
| Naziv projekta: |  |
| Datum izvedbe (od mesec/leto – do mesec/ leto): |  |
| Kratek opis opravljenih del (iz opisa mora biti jasno razvidno izpolnjevanje pogojev): |  |

| Naziv in naslov naročnika: |  |
| --- | --- |
| Kontaktni podatki naročnika: |  |
| Naziv projekta: |  |
| Datum izvedbe (od mesec/leto – do mesec/ leto): |  |
| Kratek opis opravljenih del (iz opisa mora biti jasno razvidno izpolnjevanje pogojev): |  |

| Naziv in naslov naročnika: |  |
| --- | --- |
| Kontaktni podatki naročnika: |  |
| Naziv projekta: |  |
| Datum izvedbe (od mesec/leto – do mesec/ leto): |  |
| Kratek opis opravljenih del (iz opisa mora biti jasno razvidno izpolnjevanje pogojev): |  |

Opomba: Strani tega obrazca se lahko kopirajo oziroma prilagajajo glede na število referenc posameznega kadra.

Soglašamo, da naročnik lahko preveri vse zgoraj navedene podatke pri naročnikih, investitorjih in v uradnih evidencah ter zahteva dodatna dokazila (na primer: dokazilo o zaposlitvi, pogodbo ali drug enakovreden dokument, diplomo) za preverbo podatkov o kadru ali preverbo podatkov o izvedbi referenčnega dela oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu.

Razumem in soglašam, da v kolikor bo naročnik z dodatnimi poizvedbami ugotovil, da katera izmed referenc ne izkazuje kvalitetno opravljenih del (upoštevanje zahtev in pogodbenih določil) ali ne izkazuje izpolnjevanja pogojev v zvezi s tehnično in strokovno sposobnostjo, se takšna referenca ne upošteva.

Kraj in datum:      	Ime in priimek:

(oseba, na katero se nanaša obrazec)

Podpis: _______________________________

(oseba, na katero se nanaša obrazec)

| Obrazec: |  |
| --- | --- |
| ## REFERENČNO POTRDILO KLJUČNEGA KADRA |  |

| Naziv naročnika: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naslov naročnika: |  |  |
| Kontaktna oseba naročnika: |  |  |
| Kontaktni podatki kontaktne osebe naročnika: | Telefonska številka: | Elektronska pošta: |

Potrjujemo, da je

| ime in priimek osebe ter funkcija, ki jo je opravljala: |  |
| --- | --- |
| podatki o funkciji, ki jo je opravljala posamezna oseba: |  |

za nas uspešno opravil:

| Naziv projekta: |  |
| --- | --- |
| Datum izvedbe (od mesec/leto – do mesec/ leto): |  |
| Skupna vrednost projekta: |  |
| Podatki o projektu (označite oz. izpolnite podatke v zvezi s projektom, tako da bo razvidno izpolnjevanje pogoja/pogojev): Gradnjo vodovodne ali kanalizacijske infrastrukture;  DA;  NE. Gradnja po pravilih FIDIC;  DA;  NE. Navedite podatke o vrsti pogodbe FIDIC (npr. Rdeča knjiga, …). Investicijska vrednost infrastrukture v EUR brez DDV:. Dolžina vodovodne ali kanalizacijske infrastrukture. Uporabno dovoljenje:;  DA;  NE. Novo gradnja ali rekonstrukcija ali nadgradnja vodarne (čistilne naprave za pripravo pitne vode);  DA;  NE. Drugi podatki v zvezi z referenčnim projektom:. |

Delo je bilo opravljeno v dogovorjeni kvaliteti, količini in predvidenem roku.

Kraj in datum:      	Ime in priimek:

(oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu naročnika)

Žig:	Podpis: _______________________________

(oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu naročnika)

| Obrazec: |  |
| --- | --- |
| ## FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE |  |

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT-ključ

Za:	     (vpiše se naročnika)

Datum:      (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija

ŠTEVILKA:      (vpiše se številka zavarovanja/garancije)

GARANT:     (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:      (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja/garancije, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: 	OBČINA GORNJA RADGONA, Partizanska cesta 13, Sl--9250 Gornja Radgona in/ali

OBČINA APAČE, Apače 42b, Sl—9253 Apače in/ali

OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI, Ulica Bratka Krefta 14, Sl—9244 Sveti Jurij ob Ščavnici

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja/garancije iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št.      (vpiše se številka objave javnega naročila na Portalu javnih naročil), katerega predmet je NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA C – 2. faza, SKLOP:       (vpiše se številka in naziv sklopa)

ZNESEK V EUR:

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov      (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:     (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

ROK VELJAVNOSTI:       (vpiše se datum veljavnosti, ki je zahtevan v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila za oddajo predmetnega javnega naročila ali v obvestilu o naročilu)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:     (vpiše se ime naročnika zavarovanja/garancije, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem/garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja/garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje/garancija se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- če naročnik zavarovanja/garancije spremeni ali umakne svojo ponudbo po poteku roka za prejem ponudb in v času njene veljavnosti, ki je navedena v ponudbi, ali

- če naročnik zavarovanja/garancije, ki ga je upravičenec v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

  - ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami razpisne dokumentacije ali

  - ne predloži ali zavrne predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami razpisne dokumentacije, ali

- če ponudnik v ponudbi predloži neresnične podatke,

- če ponudnik ne predloži dodatnih dokazil skladno z določili razpisne dokumentacije,

- če ponudnik ne odda pojasnila oziroma dopolnitve ponudbe skladno s 5. ali 6. odstavkom 89. člena ZJN-3,

- če ponudnik ne poda soglasja skladno s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje/garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

| Obrazec: |  |
| --- | --- |
| ## IZJAVA O DEPONIRANJU GRADBENIH ODPADKOV |  |

| Ponudnik/skupina ponudnikov: |  |
| --- | --- |
| SKLOP: |  |

Spodaj podpisana pooblaščena oseba za zastopanje ponudnika/skupine ponudnikov izjavljam, da bomo, v kolikor nam bo dodeljeno predmetno javno naročilo, na lastne stroške zagotovili oddajo vseh gradbenih odpadkov nastalih pri izvedbi del na predmetnem projektu, skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih oziroma veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje in veljajo v času izvedbe del.

S podpisom te izjave se obvezujemo, da bomo, v kolikor nam bo dodeljeno predmetno javno naročilo, vodili vso potrebno dokumentacijo, ki se z veljavnimi predpisi zahteva vezano na deponiranje gradbenih odpadkov.

Ime in priimek: (oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) Podpis: ________________________________ (oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) Kraj in datum:

| Obrazec: |  |
| --- | --- |
| ## ŠTEVILO POSAMEZNIH SKUPIN DELAVCEV, KI BODO SODELOVALI PRI IZVEDBI PROJEKTA |  |

Vsak gospodarski subjekt v ponudbi, ki bo opravljal dejavnost gradbeništva v okviru predmetnega javnega naročila, v nadaljevanju navede število posameznih skupin delavcev, ki jih zagotavlja za izvedbo predmetnega javnega naročila (število se vpisuje glede na sklop pri katerem gospodarski subjekt sodeluje, v kolikor sodeluje v več sklopih, se vnese število pri vseh sklopih, pri katerih gospodarski subjekt sodeluje):

| Naziv gospodarskega subjekta: |  |
| --- | --- |

| Osebje | Število za SKLOP 1 | Število za SKLOP 2 | Število za SKLOP 3 | Število za SKLOP 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodja gradnje: |  |  |  |  |
| Vodje del: |  |  |  |  |
| Administrativno osebje |  |  |  |  |
| Tehnično osebje |  |  |  |  |
| - Inženirji |  |  |  |  |
| - Raziskovalci |  |  |  |  |
| - Delovodje |  |  |  |  |
| - Mehaniki |  |  |  |  |
| - Tehniki |  |  |  |  |
| - Strojniki |  |  |  |  |
| - Vozniki |  |  |  |  |
| - Ostalo kvalificirano osebje |  |  |  |  |
| - Delavci in nekvalificirano osebje |  |  |  |  |
| Drugo osebje, ki ga zagotavlja gospodarski subjekt: |  |  |  |  |

Opomba: Število vrstic v zgornji tabeli se lahko prilagodi.

Kraj in datum:      	Ime in priimek:

(oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu gospodarskega subjekta)

Žig:	Podpis: _______________________________

(oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu gospodarskega subjekta)

| Obrazec: |  |
| --- | --- |
| ## DELOVNA OPREMA ZA IZVEDBO PROJEKTA |  |

Vsak gospodarski subjekt v ponudbi, ki bo izvajal dejavnost gradbeništva, v nadaljevanju navede delovno opremo za izvedbo projekta, ki jo zagotavlja za izvedbo predmetnega javnega naročila (število se vpisuje glede na sklop, pri katerem gospodarski subjekt sodeluje, v kolikor sodeluje v več sklopih, se vnese število pri vseh sklopih, pri katerih gospodarski subjekt sodeluje):

| Naziv gospodarskega subjekta: |  |
| --- | --- |

| SKLOP 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OPIS (tip/izdelava/model) | Moč/ kapaciteta | Število enot | Starost (let) | Lastna (L) ali najeta (N) |
| a) | GRADBENA OPREMA |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| b) | VOZILA IN KAMIONI |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| c) | DRUGA OPREMA |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

| SKLOP 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OPIS (tip/izdelava/model) | Moč/ kapaciteta | Število enot | Starost (let) | Lastna (L) ali najeta (N) |
| a) | GRADBENA OPREMA |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| b) | VOZILA IN KAMIONI |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| c) | DRUGA OPREMA |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

| SKLOP 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OPIS (tip/izdelava/model) | Moč/ kapaciteta | Število enot | Starost (let) | Lastna (L) ali najeta (N) |
| a) | GRADBENA OPREMA |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| b) | VOZILA IN KAMIONI |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| c) | DRUGA OPREMA |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

| SKLOP 4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OPIS (tip/izdelava/model) | Moč/ kapaciteta | Število enot | Starost (let) | Lastna (L) ali najeta (N) |
| a) | GRADBENA OPREMA |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| b) | VOZILA IN KAMIONI |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| c) | DRUGA OPREMA |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

Kraj in datum:      	Ime in priimek:

(oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu gospodarskega subjekta)

Žig:	Podpis: _______________________________

(oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu gospodarskega subjekta)

| Obrazec: |  |
| --- | --- |
| ## IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU |  |

- Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo

- IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU

- Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku javnega naročanja):

| - Firma gospodarskega subjekta: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Sedež (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): |  |  |
| - Matična številka gospodarskega subjekta (v kolikor jo subjekt ima): |  |  |
| - Davčna številka: |  |  |
| - Gospodarski subjekt je nosilec tihe družbe (ustrezno označi): | -  DA | -  NE |

- Lastniška struktura:

- 1.1. Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno s tihimi družbeniki*:

| - FIZIČNA OSEBA: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Ime in priimek: |  |  |
| - Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): |  |  |
| - Delež lastništva |  |  |
| - Tihi družbenik: | -  DA | -  NE |
| - Če DA, navedite nosilca tihe družbe: |  |  |

| - FIZIČNA OSEBA: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Ime in priimek: |  |  |
| - Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): |  |  |
| - Delež lastništva |  |  |
| - Tihi družbenik: | -  DA | -  NE |
| - Če DA, navedite nosilca tihe družbe: |  |  |

| - FIZIČNA OSEBA: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Ime in priimek: |  |  |
| - Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): |  |  |
| - Delež lastništva |  |  |
| - Tihi družbenik: | -  DA | -  NE |
| - Če DA, navedite nosilca tihe družbe: |  |  |

- (ustrezno nadaljuj seznam, tako da bodo navedeni podatki o vseh fizičnih osebah, ki so udeležene v lastništvu)

- 1.2. Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec tihe družbe*:

| - PRAVNA OSEBA: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Naziv pravne osebe: |  |  |
| - Sedež pravne osebe: |  |  |
| - Matična ali Davčna številka: |  |  |
| - Delež lastništva |  |  |
| - Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe: | -  DA | -  NE |

- pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

| - FIZIČNA OSEBA: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Ime in priimek: |  |  |
| - Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): |  |  |
| - Delež lastništva |  |  |
| - Tihi družbenik: | -  DA | -  NE |
| - Če DA, navedite nosilca tihe družbe: |  |  |

- (ustrezno nadaljuj seznam)

- 1.3. Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:

| - Naziv pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| - Sedež pravne osebe: |  |
| - Matična ali Davčna številka: |  |
| - Vrsta povezave: |  |

| - Naziv pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| - Sedež pravne osebe: |  |
| - Matična ali Davčna številka: |  |
| - Vrsta povezave: |  |

| - Naziv pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| - Sedež pravne osebe: |  |
| - Matična ali Davčna številka: |  |
| - Vrsta povezave: |  |

- (ustrezno nadaljuj seznam)

- Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5 % delnic, oziroma je udeležena z več kot 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

- S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

- S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Ime in priimek:

(zakonitega zastopnika)

Podpis: _________________________________

(zakonitega zastopnika)

Kraj in datum:

| Obrazec: |  |
| --- | --- |
| ## Izjava |  |

| Gospodarski subjekt: |  |
| --- | --- |

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bo/bomo pred začetkom izvajanja kakršnih koli del, ki so predmet tega javnega naročila in ves čas tekom izvedbe:

- kot gospodarski subjekt lahko opravljali dejavnosti, ki smo jih prevzeli v okviru predmetnega javnega naročila,

- naš, v ponudbi nominirani kader lahko opravljal dejavnost upoštevaje določila Gradbenega zakona oziroma Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti in

- naš, v ponudbi nominirani kader vpisan v ustrezen poklicni imenik, upoštevaje določila Gradbenega zakona oziroma Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti.

Ime in priimek:

(zakonitega zastopnika)

Podpis: _________________________________

(zakonitega zastopnika)

Kraj in datum:

Za vodilnega partnerja se šteje ponudnik, čigar podatki so navedeni v 1. točki tega obrazca.

Opomba: v spodnje tabele se vpiše vse podizvajalce, ne glede na to kateremu partnerju v skupni ponudbi je posamezen gospodarski subjekt podizvajalec.

Kontaktna oseba s strani ponudnika oziroma v primeru skupne ponudbe  je pooblaščena za komunikacijo z naročnikom vezano na to ponudbo

Podatki o kontaktni osebi so navedeni na Obrazcu 1: Obrazec ponudbe

Navede se vse kadre, s katerimi izpolnjujete pogoje Tehnične in kadrovske sposobnosti v razpisni dokumentaciji ne glede na to kateremu gospodarskemu subjektu v ponudbi pripadajo.

Naročnik NE zahteva, da je kateri koli kader vpisan v kateri koli poklicni imenik v trenutku oddaje ponudbe, v času izvedbe javnega naročila pa bo kader moral biti (v kolikor je to zahtevano v posameznem pogoju Tehnične in strokovne sposobnosti) vpisan v ustrezne poklicne imenike.

Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G, Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012) ukinja tihe družbe, ki po samem zakonu prenehajo obstajati z dnem, ko začne veljati zakon, to je dne 28. 7. 2012. Za družbe s sedežem v Republiki Sloveniji tako del določbe šestega odstavka 14. člena ZIntPK, ki določa kot obvezno sestavino izjave o lastniški strukturi tudi navedbo o tihih družbenikih, ne pride več v poštev. Določba še vedno nespremenjeno velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja.